切版 做功能

8/24-28(六) => 看切版

29-30 => 可以的話把版切完或是複習一下vue，可能花兩天把alex的影片看一看~

9/1-9/20 可以做功能，預留十天debug

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/1-7 | 四天切版(切到好) | 剩下三天套功能，從首頁開始套 | 規劃一些component重複引用 例如header |
| 9/8-14 | 3天做內頁API串接 | 2天研究下拉選單跟搜尋列功能(應該是帶參數進網址的API) | 兩天做搜尋列頁面呈現(遇到假日做分頁) |
| 9/15-21 | Debug且看RWD |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 首頁 | 搜尋頁 | 內頁 |  |
| 上方導覽列header | 搜尋結果頁 | 上方header整頁折疊 |  |
| 搜尋列 (含選項製作) | 分頁顯示，類別顯示 | 麵包削 |  |
| 下方內容列三大塊container |  | 內容頁/上半(這塊不好切多留時間) |  |
| footer |  | 內容頁/下半 |  |
| 上方選單點進去要是搜尋頁的版面。  Show出所有景點或住宿、美食。  點更多也是一樣轉到相同網址 |  | footer |  |

搜尋頁大部分版型可以套首頁。2天

內頁需要重切。2天

API測試，花1天時間熟悉一下，直接用AJAX fetch串，看一下資料流，沒問題再寫回vue。



